|  |  |
| --- | --- |
| Вопросы | Ответ |
| 1. На каком этапе определяются все необходимые параметры реализации проекта? | На этапе планирования определяются все необходимые параметры реализации проекта. |
| 1. Какая основная цель планирования? | Основная цель планирования состоит в построении модели реализации проекта. |
| 1. Какие обычно выделяют виды планов? | * концептуальный план; * стратегический план реализации проекта; * тактические (детальные, оперативные) планы. |
| 1. Что согласовывает структура разбиения работ? | СРР позволяет согласовать план проекта с потребностями заказчика, представленными в виде спецификаций или описаний работ |
| 1. Что из себя представляет матрица ответственности? | Она представляет собой форму описания распределения ответственности за реализацию работ по проекту, с указанием роли каждого из подразделений в их выполнении. |
| 1. На каком этапе происходит назначение ответственных? | Назначение ответственных происходит на этапе планирования. |
| 1. Какая информация используется при определении вех? | При определении вех используется информация о ключевых точках, стадиях и состояниях, через которые проходит проект в течение своего жизненного цикла. |
| 1. С чем связано детальное планирование? | Детальное планирование связано с разработкой детальных графиков для оперативного управления на уровне ответственных исполнителей. |
| 1. На какие вопросы необходимо ответить прежде, чем приступать к построению детального графика? | » сколько событий или работ необходимо включить в график?  » насколько детально надо описывать технологию выполнения работ?  » для кого этот график предназначается? |
| 1. Когда смета становится бюджетом? | После согласования с заказчиком и руководством смета становится бюджетом. |